**Proyecto**

Last Bear Standing

**Grupo**

Estudio Rorschach

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 1 Hito 2"

Hito: 2

Fecha entrega: 3-1-2017

Versión: 1.0

Componentes:

* Miguel Paniagua Muela
* Miguel Córdoba Alonso
* José María Ortiz García
* José Roberto Martínez Gras
* Jorge Puerto Esteban
* Manuel Gómez Cámara

# Propósito

Este documento es un informe de seguimiento detallado de la primera iteración del Hito 2 del proyecto Last Bear Standing. Esta iteración abarca desde lunes 26 de diciembre hasta martes 3 de enero, ambos inclusive. Durante estos 10 días se intentarán realizar todas las tareas definidas en el plan general del proyecto para esta iteración.

En este documento se explicarán las tareas realizadas durante el transcurso de la primera iteración del segundo hito. Para ello, se realizará una tabla en la cual se detallarán todas las tareas (realizadas y no realizadas), las horas dedicadas en comparación con las horas presupuestadas en el plan general, y una columna observaciones para exponer cualquier aspecto relevante de la tarea.

# Conclusiones

Durante el transcurso de esta iteración, se ha llegado a algunas conclusiones importantes para la planificación y desarrollo del proyecto:

* Volver al trabajo después de las vacaciones ha sido más duro de lo esperado.
* Las fiestas navideñas y de fin de año están de por medio y ha sido complicado realizar cualquier tarea, por lo que hemos decidido dedicar esta iteración a revisar el plan general y planificar este hito más corto.
* Nos quedan pendientes algunas tareas del hito 1 que no se terminaron correctamente y que hay que intentar realizar en este hito, para no seguir arrastrando alguna de ellas.
* Este hito contiene la presentación del hito anterior, por lo que tenemos que tener en cuenta que vamos a perder un par de días para la preparación y la exposición de la presentación.
* Las tareas definidas para esta iteración, que no puedan llevarse a cabo en el tiempo establecido, supondrán un incremento de tareas para la siguiente iteración.

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| [PM]Revisar especificación proyecto. | 100 | 24/20 |  |
| [PM]Reestimar proyecto. | 100 | 24/20 | Hemos de tener en cuenta las tareas que no se terminaron del hito anterior, así como las nuevas que han aparecido. |
| [PM]Detallar plan iteraciones del mes de enero. Creación de subtareas y precedencias en Project | 100 | 4/4 |  |
| [PM]Detallar plan iteraciones del mes de enero. Asignar recursos a las tareas en Project | 100 | 4/4 |  |
| [PM]Preparación Exposición Hito 1 | 100 | 0/8 | Lo teníamos puesto en el hito anterior, pero no lo hemos tocado hasta esta iteración. |